| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: Μελετών-Κατασκευών | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 45/2020 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.548,00 € CPV: 71631000-0 «Υπηρεσίες Τεχνικής Επιθεώρησης» & 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» |
| --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Υπόδειγμα Πρόσκλησης

- Τεχνική περιγραφή

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Τιμολόγιο

- Συγγραφή υποχρεώσεων

- Τιμολόγιο Προσφοράς

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: Μελετών-Κατασκευών | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 45/2020 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.548,00 € CPV: 71631000-0 «Υπηρεσίες Τεχνικής Επιθεώρησης» & 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών επιθεώρησης-ελέγχου και πιστοποίησης 29 παιδικών χαρών του Δήμου Σπάρτης, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο διαπίστευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μετά την έκδοση της αριθ. 27934/25-7-2014 (ΦΕΚ 2029 Β) νέας απόφασης.

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 4 παρ. 3. της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/2009) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει των υπ' αριθμ. 48165/30-7-2009, 15693/2-5-2013 και 27934/11-7-2014 Υπουργικών Αποφάσεων, «απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου για τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις των πρότυπων ή προδιαγραφών ασφαλείας από αναγνωρισμένους φορείς του άρθρου 11 της παραπάνω Υ.Α. (Αρμόδιες Αρχές)». Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) οι εργασίες ελέγχου – παροχής υπηρεσιών για την πιστοποίηση των χώρων αυτών θα υλοποιηθούν από διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) φορέα ελέγχου.

Ο έλεγχος και πιστοποίηση των παιδικών χαρών θα περιλαμβάνει :

- Θεώρηση πιστοποιητικών εξοπλισμών και δαπέδων πτώσης.

- Διαστασιολογικό και οπτικό έλεγχο.

- Έλεγχο εγκατάστασης εξοπλισμού (έδραση, αποστάσεις ασφαλείας, αποστάσεις εδάφους, πρόσβαση κλπ.)

- Έλεγχο χώρων και επιφανειών πτώσης-κατάσταση δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης, εκτεθειμένα θεμέλια, αιχμηρά άκρα, σημεία παγίδευσης ρουχισμού ή μέρους του σώματος, εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν υπερβολική φθορά, και την εν γένει δομική αρτιότητα.

- Έκδοση αναλυτικής τεχνικής Έκθεσης Ελέγχου από την οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση ή μη του εγκατεστημένου εξοπλισμού  προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης,

- Έκδοση φύλλου ακαταλληλότητας ή Πιστοποιητικού Ελέγχου εξαρχής ή

- Σε περίπτωση μη συμμορφώσεων των παιδικών χαρών θα απαιτηθεί αποκατάσταση όσων δύναται να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και  επανέλεγχος για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης με έκδοση φύλλου ακαταλληλότητας ή Πιστοποιητικού Ελέγχου.

Αφορά τις παρακάτω παιδικές χαρές του Δήμου Σπάρτης:

| ΠΙΝΑΚΑΣ-1. |  |
| --- | --- |
| α/α | ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ |
| 1. | Παλαιές εργατικές κατοικίες Σπάρτης |
| 2. | Περιοχής Κολυμβητηρίου Σπάρτης |
| 3. | Πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Σπάρτης |
| 4. | Πλ. Σαϊνόπουλου Σπάρτης |
| 5. | Πλ. Δούκα (25ης Μαρτίου) Σπάρτης |
| 6. | Πάρκου Ευαγγ. Φιλιπόππουλου (Ευαγγελιστρίας) Σπάρτης |
| 7. | Νέες εργατικές κατοικίες Σπάρτης |
| 8. | Άλσος Αθ. Γουδέ (2 χώροι) Σπάρτης |
| 9. | Πλατείας Αλεσίων |
| 10. | Καμαρών Τ.Κ Σπαρτιατών |
| 11. | Πολυδένδρου Τ.Κ Σπαρτιατών |
| 12. | Βαφειού/Ριζάς (πρ. σχολείο) |
| 13. | Καλυβίων Σοχάς |
| 14. | Γκοριτσάς (πλησίον γηπέδου) |
| 15. | Σκούρας (κοιν. Γραφείο) |
| 16. | Καρυών - Αγ. Δημητρίου |
| 17. | Μαγούλας (οδού Μυστρά) |
| 18. | Αγ. Ειρήνης (κεντ. Πλατεία) |
| 19. | Μυστρά (Μουσείο φωτ. Μηχανών) |
| 20. | Παρορίου (πρ. Σχολείο) |
| 21. | Σελλασίας ΔΕ Οινούντος |
| 22. | Βρεσθένων (πλατεία/εκκλησία) |
| 23. | Καστορείου (πλατεία) |
| 24. | Λογκανίκου (σχολείο) |
| 25. | Ξηροκαμπίου (πλησίον παιδικού σταθμού και εντός παιδικού σταθμού) |
| 26. | Παλαιοπαναγιάς (πλησίον παλαιού σχολείου) |
| 27. | Παιδικού σταθμού Σπάρτης |
| 28. | Τ.Κ Αφισίου ΔΕ Σπαρτιατών |
| 29. | Τ.Κ Βαμβακούς ΔΕ Οινούντος |

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Σπάρτης αποσκοπεί στη διατήρηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης για τις παιδικές χαρές που έχουν ήδη πιστοποιηθεί και στην απόκτηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης σε παιδικές χαρές που προσφάτως ανακατασκευάστηκαν ή  επισκευάστηκαν ή συντηρήθηκαν στα πλαίσια σχετικών συμβάσεων.

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας  προβλέπεται να εκτελεστεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ενώ το πρώτο σκέλος που αφορά τον πρώτο έλεγχο θα παραδοθεί εντός δυο μηνών, με έναρξη το αργότερο μετά 7ημέρου από την υπογραφή της σύμβασης με το μειοδότη και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το κόστος για την εργασία-υπηρεσία προϋπολογίζεται στο ποσόν των επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (7.548,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον ΚΑ:15-6162.001.

Σπάρτη, …. /07 /2020

| Συντάχθηκε Σπυρίδων Πατσιλίβας ΠΕ Μετ. Μηχ/κός (MSc) με Α΄β | Ελέγχθηκε Ο προϊστάμενος τμ. Μελετών & Κατασκευής Έργων Κων/νος Βαρζακάκος ΠΕ Μηχ. Μηχ/κός (MSc) με Α΄β |
| --- | --- |
| Θεωρήθηκε Η προϊστάμενος Δ/νσης καα Άννα Καρακίτσου ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: Μελετών-Κατασκευών | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 45/2020 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.548,00 € CPV: 71631000-0 «Υπηρεσίες Τεχνικής Επιθεώρησης» & 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚοσ προϋπολογισμοσ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Αριθ. τιμ. | Μον. Μέτρ. | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επιθεώρηση/έλεγχος/ Έκδοση τεχνικής Έκθεσης Ελέγχου παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης | 1 | τμχ. | 29 | 150,00 | 4.350,00 € |
| 2 | Έκδοση Πιστοποίησης ή έκδοση φύλλου ακαταλληλότητας εξαρχής ή μετά από επανέλεγχο παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης | 2 | Τμχ. | 29 | 59,90 | 1.737,10 € |
| Σύνολο καθαρής αξίας |  |  |  |  |  | 6.087,10 € |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  | 1.460,90 € |
| Γενικό σύνολο δαπάνης |  |  |  |  |  | 7.548,00 € |

Σπάρτη, …. /07 /2020

|  | Συντάχθηκε Σπυρίδων Πατσιλίβας ΠΕ Μετ. Μηχ/κός (MSc) με Α΄β | Ελέγχθηκε Ο προϊστάμενος τμ. Μελετών & Κατασκευής Έργων Κων/νος Βαρζακάκος ΠΕ Μηχ. Μηχ/κός (MSc) με Α΄β |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Θεωρήθηκε Η προϊστάμενος Δ/νσης καα Άννα Καρακίτσου ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β |  |  |  |  |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: Μελετών-Κατασκευών |  |  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 45/2020 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.548,00 € CPV: 71631000-0 «Υπηρεσίες Τεχνικής Επιθεώρησης» & 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» |  |  |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ – 1

Για την παροχή υπηρεσίας επιθεώρησης-ελέγχου 29 παιδικών χαρών του Δήμου Σπάρτης, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο διαπίστευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μετά την έκδοση της αριθ. 27934/25-7-2014 (ΦΕΚ 2029 Β) νέας απόφασης.

Ο έλεγχος και πιστοποίηση των παιδικών χαρών θα περιλαμβάνει :

- Θεώρηση πιστοποιητικών εξοπλισμών και δαπέδων πτώσης.

- Διαστασιολογικό και οπτικό έλεγχο.

- Έλεγχο εγκατάστασης εξοπλισμού (έδραση, αποστάσεις ασφαλείας, αποστάσεις εδάφους, πρόσβαση κλπ.)

- Έλεγχο χώρων και επιφανειών πτώσης-κατάσταση δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης, εκτεθειμένα θεμέλια, αιχμηρά άκρα, σημεία παγίδευσης ρουχισμού ή μέρους του σώματος, εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν υπερβολική φθορά, και την εν γένει δομική αρτιότητα.

- Έκδοση αναλυτικής τεχνικής Έκθεσης Ελέγχου από την οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση ή μη του εγκατεστημένου εξοπλισμού  προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης,

Τιμή ανά τμχ

Ευρώ: Εκατόν πενήντα (150,00 €)

ΑΡΘΡΟ – 2

Για την παροχή υπηρεσίας Έκδοσης Πιστοποίησης – βεβαίωσης ελέγχου για τις παιδικές χαρές που συμμορφώνονται εξαρχής ή μετά από επανέλεγχο με τις τιθέμενες προδιαγραφές της αριθ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών όπως σήμερα ισχύει ή έκδοσης φύλλου ακαταλληλότητας από τον διαπιστευμένο φορέα εξαρχής ή μετά από επανέλεγχο των παιδικών χαρών που δεν συμμορφώνονται με τις τιθέμενες προδιαγραφές της ανωτέρω Απόφασης. Συμπεριλαμβάνεται το κόστος του επανελέγχου.

Τιμή ανά τμχ

Ευρώ: Πενήντα εννέα και ενενήντα λεπτά  (59,90 €)

Σπάρτη, …. /07 /2020

| Συντάχθηκε Σπυρίδων Πατσιλίβας ΠΕ Μετ. Μηχ/κός (MSc) με Α΄β | Ελέγχθηκε Ο προϊστάμενος τμ. Μελετών & Κατασκευής Έργων Κων/νος Βαρζακάκος ΠΕ Μηχ. Μηχ/κός (MSc) με Α΄β |
| --- | --- |
| Θεωρήθηκε Η προϊστάμενος Δ/νσης καα Άννα Καρακίτσου ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: Μελετών-Κατασκευών | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 45/2020 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.548,00 € CPV: 71631000-0 «Υπηρεσίες Τεχνικής Επιθεώρησης» & 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» |
| --- | --- |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τις Υπηρεσίες «Πιστοποίηση λειτουργίας Παιδικών Χαρών ” που αφορούν στην επιθεώρηση-έλεγχο και πιστοποίηση 29 παιδικών χαρών του Δήμου Σπάρτης από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο διαπίστευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μετά την έκδοση της αριθμ. 27934/25-7-2014 (ΦΕΚ 2029) νέας απόφασης.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται ο Δήμος Σπάρτης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (7.548,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6162.001 του Δήμου.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες Διατάξεις

Η ανάθεση των υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των:

- Ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Αρ. 103 & 209: “Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες”, όπως ισχύει.

- Ν. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α΄): περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύει.

- Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

- Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.

- την αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μετά την έκδοση της αριθμ. 27934/25-7-2014 (ΦΕΚ 2029 Β) νέας απόφασης.

- Υ.Α. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010): Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

- Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

- Αναγκών του Δήμου, σε εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου, που επιβάλλουν την παροχή υπηρεσίας από ιδιωτικούς διαπιστευμένους φορείς του Εθνικού Συμβούλιου Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία των υπηρεσιών κατά σειρά ισχύος είναι:

- Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Η Τεχνική Περιγραφή

- Ο Προϋπολογισμός

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης εργασίας – Κυρώσεις

Η εργασία θα έχει διάρκεια δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ενώ το πρώτο σκέλος που αφορά τον πρώτο έλεγχο θα παραδοθεί εντός δυο μηνών, με έναρξη το αργότερο μετά 7ημέρου από την υπογραφή της σύμβασης με το μειοδότη. Ο έλεγχος θα γίνεται τμηματικά μετά από έγγραφη ή και τηλεφωνική (έκτακτη) ειδοποίηση της Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της.

Αν ο ανάδοχος δεν ολοκληρώσει την εκτέλεση της εργασίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (ολικής προθεσμίας) μπορεί να κυρωθεί έκπτωτος.

Άρθρο 5ο: Ανάδοχος και υποχρεώσεις – ευθύνες αυτού

- Ο Ανάδοχος ενημερώνεται εγγράφως ή και τηλεφωνικά (έκτακτη ειδοποίηση) από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια της παρούσης σύμβασης και είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί άμεσα για την εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε. Αδυναμία παροχής της εν λόγω υπηρεσίας από την πλευρά του αναδόχου κινεί την διαδικασία έκπτωσης του. Επίσης ορίζεται ότι η εκτέλεση της υπηρεσίας του δεν συνδέεται με το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου ή άλλο συγκεκριμένο ωράριο και θα παρέχει την εργασία σε οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας του ζητηθεί, συμπεριλαμβανομένων των εορτών και του Σαββατοκύριακου.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στην μελέτη όποτε του δοθεί εντολή από το Δήμο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εάν χρειάζεται το απαραίτητο προσωπικό, εργαλεία, μηχανήματα για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.

- Γνώση συνθηκών του έργου: Η έννοια της υπογραφής της συμβάσεως εκ μέρους του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες που αφορούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, δηλαδή την θέση τους και τις ιδιαιτερότητες τους, τις μεταφορές που απαιτούνται με κάθε μέσο, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των υπηρεσιών και ότι οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν κατά την σύμβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί.

- Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο με την αποκλειστική του ευθύνη για την έντεχνη εκτέλεση τους. Στην τιμή του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μέσα για την παροχή των υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλη γενική δαπάνη (ενδεικτικά αναφέρονται ασφάλιση, φόροι, τέλη, κρατήσεις, καύσιμα, καθώς και τυχόν έξοδα δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον τοπικό τύπο).

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Υπηρεσίας να διαθέτει ενεργή διαπίστευση από τον ειδικό προς τούτο φορέα της πολιτείας (π.χ. ΕΣΥΔ) για την πιστοποίηση του πεδίου που αφορά η υπηρεσία.

Άρθρο 6ο: Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

- όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 8ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται ανάλογα με την προσφορά του, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η πληρωμή θα γίνεται με την τμηματική υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, (ανά παιδική χαρά και φάση ελέγχου, έλεγχος/Έκδοση Πιστοποίησης ή έκδοση φύλλου ακαταλληλότητας εξαρχής ή μετά από επανέλεγχο), αφού ο ανάδοχος εκδίδει αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και προσκομίζει τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση του αντίστοιχου εντάλματος πληρωμής.

Στην συνέχεια η Οικονομική υπηρεσία θα εκδίδει ισόποσο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, συνοδευόμενο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 10ο: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτους

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτους, μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μετά από ειδική αιτιολόγηση του αναδόχου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ' όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται

εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης και είναι Πιστοποιημένος κατά το Ε.ΣΥ.Δ. Σε κάθε

περίπτωση ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε υπεύθυνος εις ολόκληρων, μαζί με αυτόν που τον υποκατέστησε, έναντι του Δήμου.

Εάν ο ανάδοχος εκχωρήσει μέρος ή το όλον του αντικειμένου της σύμβασης χωρίς ανωτέρω έγκριση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11ο: Παρακολούθηση σύμβασης - Παραλαβή εργασιών

Η παρακολούθηση γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ.1 του Ν.4412/2016, η παραλαβή της εργασίας γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ.4 και 5 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (N. 4412/16 και Ν. 3463/2006).

Σπάρτη, …. /07 /2020

| Συντάχθηκε Σπυρίδων Πατσιλίβας ΠΕ Μετ. Μηχ/κός (MSc) με Α΄β | Ελέγχθηκε Ο προϊστάμενος τμ. Μελετών & Κατασκευής Έργων Κων/νος Βαρζακάκος ΠΕ Μηχ. Μηχ/κός (MSc) με Α΄β |
| --- | --- |
| Θεωρήθηκε Η προϊστάμενος Δ/νσης καα Άννα Καρακίτσου ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: Μελετών-Κατασκευών | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 45/2020 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.548,00 € CPV: 71631000-0 «Υπηρεσίες Τεχνικής Επιθεώρησης» & 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Πιστοποίηση λειτουργίας Παιδικών Χαρών»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.548,00 €

Του διαγωνιζομένου………………………………......................................…………………….

…………………………………………………………..................................………………………..

……………………………………………………...............................………………………………..

με έδρα τ…………….........................………οδός…………........................................................

………………………………….αρ…………

Τ.Κ……….................……Τηλ……………....…………………………………………………………

fax……………….............……………

Υπογραφή - Σφραγίδα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Αριθ. τιμ. | Μον. Μέτρ. | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επιθεώρηση/έλεγχος/ Έκδοση τεχνικής Έκθεσης Ελέγχου παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης | 1 | τμχ. | 29 |  |  |
| 2 | Έκδοση Πιστοποίησης ή έκδοση φύλλου ακαταλληλότητας εξαρχής ή μετά από επανέλεγχο παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης | 2 | Τμχ. | 29 |  |  |
| Σύνολο καθαρής αξίας |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| Γενικό σύνολο δαπάνης |  |  |  |  |  |  |

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α:

Αριθμητικά:

……………………………………………………………………………………….....

Ολογράφως:

……………………………………………………………………………………….....

.…………………………………

………………………………….

Τόπος και ημερομηνία

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ